[ 12월 7주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Coco (Cosmetic + Comment) | 프로젝트 팀원 | 팀장: 신태엽 팀원: 이규리, 이준범, 임응규, 최승훈, 추현민 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 신태엽 | 배포 준비 * aws 연동 * docker 설정 및 tomcat 설정 * CI/CD 활용하여 배포 준비 * 프론트 및 백엔드 배포 테스트 * 이미지 저장 경로 로컬에서 외부 파일로 변경 | * main repo로 배포 * 코드 리펙토링 * 발표 준비 * 멘토링 피드백 반영 |
| 이규리 | [멘토링 피드백 반영] * 매칭률을 통한 상품/리뷰/사용자 추천 API * 매칭률을 통한 상품/리뷰/사용자 추천 프론트엔드 * 메인페이지/CO-MATE 페이지 반응형 CSS * 멘토링 발표용 PPT | * 메인 페이지/CO-MATE 페이지 * 반응형 CSS 코드 점검 및 리팩토링 |
| 이준범 | * 마이페이지 콘솔 오류 해결 * 장바구니 배송비 로직 수정 * 주문 페이지 별 배송 상태 추가 * 멘토링 발표 ppt 초안 작성 | * 장바구니 로직 테스트 * 코드 리펙토링 |
| 임응규 | * 장바구니 비우기: 결제 완료 시 장바구니에 담았던 물품들 비우기 * PG 결제 시 상품명 정보 전달: 고정값(더미 데이터)으로 전달되던 상품명을 주문하는 상품의 이름이 뜨도록 변경 * 결제 방법에 따른 오류 해결: 3가지의 결제 방식(상품 페이지에서 바로 결제, 선택 상품 결제, 전체 상품 결제)중 전체 결제만 되던 오류 해결 * 결제 정보 개선: 결제 완료 창, 주문 내역에 뜨는 정보가 전체금액, 포인트 사용량, 최종 결제 금액이 뜨도록 변경 * 주문 취소 구현 : 주문 취소 후 포인트 환불, status 값 CANCELLED 로 변경 | 장바구니 도메인과 연결 * 장바구니에서 구매 선택한 상품의 정보를 받아와 구매 금액에 반영 되게 끔 * 결제 페이지 새로 고침 시 불러왔던 가격이 안 뜨는 문제 해결 * 결제 완료 시 장바구니 비우기 * PG사에서 결제 시 내가 주문한 상품명이 뜨게끔 |
| 최승훈 | 관리자(Admin) 및 공통 기능 1. 주문 및 회원 관리 기능 완성 - 주문 관리 (AdminOrder): 전체 주문 목록 조회, 상태별 필터링/검색(주문자명, 번호) 기능 구현. 주문 상태 변경 및 상세 내역 모달창 구현. - 회원 관리 (AdminMember): 회원 목록 조회 및 관리자 권한으로 포인트 수정 기능 추가. - UI/UX 리팩토링: 관리자 전용 공통 CSS 적용, 직관적인 아이콘(SVG) UI개선 (AdminComponents.css). 2. 시스템 예외 및 보안 처리 - 에러 페이지: 403(Forbidden), 404(Not Found) 페이지 구현 및 라우팅 처리. - API 보안: JWT 인증 헤더 누락 수정 및 모바일 UI(z-index) 충돌 해결. 사용자(User) 서비스 및 메인 3. 메인 페이지 및 콘텐츠 완성 - 메인 배너: 데이터 기반 슬라이더 구조 변경 및 테마별 스타일링 적용. - 게시판/약관: 공지사항, 이벤트, 이용약관 페이지 UI 및 기능 구현. 4. 상품/주문 프로세스 고도화 - 인기순 정렬: salesCount기반 정렬 로직 및 필터 연동. - 구매 예외 처리: 품절/판매중지 상품 접근 제한 및 데이터 전달 구조 안정화. - 리소스 정비: 브랜딩(Favicon, Meta data) 적용 및 이미지 로드 예외 처리. | 1. 코드 품질 관리 및 최적화 - SonarQube 도입: 정적 코드 분석을 통한 코드 스멜, 보안 취약점, 버그 탐지 및 수정. - 코드 리팩토링: 분석 결과에 따른 중복 코드 제거, 미사용 변수 정리 및 비효율적인 로직 개선. 2. 배포 후 시스템 안정화 - 운영 환경 검증: 배포된 서버에서 핵심 기능(주문/결제/회원) 정상 작동 여부 확인. - 예외 처리 강화: 배포 환경에서 발생하는 잠재적 오류 모니터링 및 방어 로직 보완. 3. 통합 테스트 (Integration Test) - E2E 시나리오 테스트: [상품 탐색 → 장바구니 → 결제 → 주문 완료 → 관리자 확인] 전체 흐름 검증. - 반응형 테스트: 모바일/태블릿/PC 환경에서의 UI 깨짐 및 동작 오류 점검. 4. 발표 준비 - 시연 시나리오 확정: 핵심 기능(상품 추천, 리뷰, 관리자 기능) 시연 순서 및 데이터 준비. |
| 추현민 | * 모든 컨트롤러 인증 작업 추가 * Api 헤더 포함 호출 점검 * 입력 검증 추가(XSS방지) * 리뷰/상품 이미지 파일 타입, 크기 검증 추가 * 회원관리 - 로그인 타입 분리 | * 모든 api 계층 테스트 * 서비스 단위 테스트 * 보안 점검 및 테스트 * 에러 처리 점검 및 수정 |

2. 강사님 피드백

아직 전부 완성되지 않은 상태에서 확인한 내용이기는 하나 메인페이지 접속 시 사용자 정보를 먼저 확인하는 것 같은데 그 부분 팝업 창은 없애는게 좋을 것 같습니다 시연 영상을 위한 시나리오 미리 준비하시기 바랍니다