[ 11월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Coco (Cosmetic + Comment) | 프로젝트 팀원 | 팀장: 신태엽 팀원: 이규리, 이준범, 임응규, 최승훈, 추현민 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 이준범 | 장바구니 기능 구현 (crud) - API 엔드포인트 구현 - get: coco/member/cart/items/{memNo} : 사용자 장바구니 조회 - post: coco/member/cart/items : 상품 추가 - patch:coco/member/cart/items/{cartNo} : 수량 변경 - delete:coco/member/cart/items{cartNo} : 항목 삭제 - delete:/coco/members/cart/items/clear/{memNo} : 전체 항목 삭제 | - 프론트엔드에서 전달되는 상품 ID, 수량 데이터를 기반으로 CRUD 동작 검증 - mypage에 대한 기능 구현 |
| 신태엽 | - DB 설계 수정 - DTO, ENTITY 개발 - Review - ReviewImage - ReviewLike - ReviewTagMap - Tag - Repository, service CRUD 개발 - 리뷰 저장 - 리뷰 불러오기 | - Repository, service CRUD 개발 - 리뷰 수정 - 리뷰 삭제 - 태그 활용 구매 경고 알림 서비스 - 리뷰 좋아요 저장 - 리뷰 목록들 불러오기 - 리뷰 신뢰관련 기능 더 구상하기 |
| 임응규 | - DTO, ENTITY 개발 - OrderRequestDto - OrderRepository - Order - OrderItem | - 서비스 컨트롤러 개발 - OrderService 핵심로직구현 - OrderController - DB테이블 생성 |
| 이규리 | [FE] CO-MATE 페이지 구현 - 개인 프로필 영역 구현 - 리뷰 목록, 좋아요 목록, 팔로우/팔로잉 목록 컴포넌트 구현 - CO-MATE 관련 라우트 경로 분리 및 페이지 구조 정리 [BE] CO-MATE 백엔드 초기 설계 및 구조 세팅 - DTO / Entity / Repository | [BE] CO-MATE API 구현 및 연동 테스트 [FE] 메인 배너용 이미지 [FE] 페이지 연결 및 더미 데이터 제거 유저 매칭 기능 고도화 구상 |
| 최승훈 | 사용자 페이지 (실제 API 연동 완료) - 상품 목록 (ProductListPage): - 실제 백엔드 API(GET /api/products)와 연동하여 상품 목록 로드. - useSearchParams를 활용하여 검색(q), 다중 필터(skinType, skinConcern, personalColor), 정렬(sort) 기능 구현. - 로딩 시 스켈레톤 UI, 검색 결과가 없을 시 예외 처리 UI 적용. - 상품 상세 (ProductDetailPage): - 실제 백엔드 API(GET /api/products/{productId})와 연동하여 특정 상품 정보 로드. - 로딩(스켈레톤) 및 상품을 찾을 수 없을 때의 예외 처리 UI 적용. - '장바구니 담기' 버튼 클릭 시 Toast 알림 메시지 기능 구현. 관리자 페이지 (Mock API 기반 신규 구축) - Admin 레이아웃 및 테마: - AdminLayout을 통한 공통 사이드바, 헤더 레이아웃 구축. - admintheme 및 admincommon 스타일 파일을 통한 관리자 페이지 전용 UI (버튼, 폼, 테이블, 카드) 시스템 정의. - (CRUD) 상품 관리: - AdminProductList: mockApi 기반 상품 목록 조회, 클라이언트 사이드 검색/필터링, 페이지네이션, '삭제' (confirm) 기능 구현. - AdminProductNew: FormData를 활용한 새 상품(이미지 파일 포함) 등록 로직 구현 (createAdminProduct). - AdminProductEdit: mockApi로 기존 상품 정보 로드(fetchAdminProductById), FormData를 통한 상품 수정(이미지 교체/유지 분기 처리) 로직 구현 (updateAdminProduct). - (CRUD) 카테고리 관리: - AdminCategoryList: mockApi 기반 카테고리 전체 CRUD(조회, 추가, 수정, 삭제) 기능 구현. | 관리자 페이지 (Mock API → 실제 API 연동) - AdminProductList.jsx: mockApi를 실제 백엔드 API (GET /api/admin/products) 호출로 변경. - AdminProductNew.jsx: '등록' 버튼 클릭 시 실제 POST /api/admin/products API (이미지 업로드 포함) 호출 기능 구현. - AdminProductEdit.jsx: '수정 완료' 버튼 클릭 시 실제 PUT /api/admin/products/{productId} API 호출 기능 구현. - AdminProductList.jsx: '삭제' 버튼 클릭 시 실제 DELETE /api/admin/products/{productId} API 호출 기능 구현. - AdminCategoryList.jsx: 카테고리 CRUD를 mockApi에서 실제 백엔드 API (GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/categories)로 교체. |
| 추현민 | [BE]로그인 처리 (일반 로그인 완료, 소셜 로그인 진행중) [BE]JWT 토큰 생성 및 검증 [BE]JWT 인증 필터 [BE]소셜 로그인 연동(카카오 우선) [BE]아이디 찾기/비밀번호 변경(이메일 인증 사용) [BE]JWT 인증 필요한 API 요청 유틸 처리 | [FE]약관동의 상세보기 [FE]페이지 결합, path 수정 [BE]소셜로그인 마무리 작업 [BE]관리자 권한 회원 관리 |

2. 강사님 피드백