[ 11월 5주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Coco (Cosmetic + Comment) | 프로젝트 팀원 | 팀장: 신태엽 팀원: 이규리, 이준범, 임응규, 최승훈, 추현민 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 신태엽 | • Repository, service CRUD 개발 ◦ 리뷰 저장 ◦ 리뷰 불러오기 • Repository, service CRUD 개발 ◦ 리뷰 수정 ◦ 리뷰 삭제 • 태그 활용 구매 경고 알림 서비스 • 리뷰 좋아요 저장 • 리뷰 목록들 불러오기 | • 리뷰 신뢰관련 기능 더 구상 • 코드 다듬기 • 구매 경고 알림 기능 피드백 • 멘토링 피드백 반영 • 이미지 파일 저장 로컬에서 s3로 변경 |
| 이규리 | [BE] CO-MATE API 구현 및 연동 ◦ 유저 프로필 조회 및 팔로워/팔로잉 목록 연동 ◦ 팔로우/언팔로우 기능 및 팔로우 여부 확인 ◦ 내가 작성한/다른 사용자가 작성한 리뷰 목록 조회 기능 구현 ◦ 리뷰 정렬 옵션(최신순/별점순) 적용 리뷰 좋아요 목록 조회 [FE] 페이지 연결 및 더미 데이터 제거 유저 매칭 기능 고도화 구상 | [BE] 다른 기능과 연결된 내용 추가 ◦ 후기 태그 연결 ◦ 사용자 피부타입 태그 연결 ◦ 리뷰 좋아요 및 좋아요 취소 기능 연결 [FE] 메인페이지 배너 이미지 추가 [FE] 메인/CO-MATE 페이지 반응형 CSS 추가 유저 매칭 기능 고도화 구상 |
| 이준범 | ◦프론트엔드에서 전달되는 상품 ID, 수량 데이터를 기반으로 CRUD 동작 검증(cart) ◦마이페이지 조회 기능 구현 최근 주문 내역 조회 로직 개발 ◦ SkinProfile 작성 기능 구현 ◦회원의 피부 타입·톤·피부 고민 데이터를 입력받아 저장하는 API 개발 ◦JWT 기반 로그인 사용자(memId) 기준으로 SkinProfile 생성 ◦MyPage.js에서 실제 백엔드 데이터 연동 ◦배송완료 상태일 때 리뷰쓰기 버튼 조건부 렌더링 | ◦멘토링 피드백 반영 ◦주문 상세보기 페이지수정과 로직 구현 ◦코드 리팩토링 |
| 임응규 | ◦DB 테이블 생성 ◦백엔드 핵심 로직 구현(컨트롤러, 서비스, 레포지토리, 엔티티) ◦주문생성: 장바구니/상품 상세 페이지로부터 결제 요청을 받아 주문 데이터 생성. ◦주문내역: 마이페이지 노출을 위한 회원별 주문 내역 조회 기능 구현 ◦주문취소: 배송 상태 확인 및 권한 검증 후 주문 취소처리 ◦상품, 회원 도메인과 연결 ◦CORS 설정 ◦Axios 연동 | ◦보안 및 인증 적용(JWT 연동) ◦장바구니 도메인과 연결 ◦결제 무결성 검증(PG사 검증) ◦코드 최적화 |
| 최승훈 | 1. 관리자(Admin) 페이지 백엔드 API 연동 완료 (상품/카테고리) (1) 관리자 상품 관리 (Product CRUD) - 목록 및 통계: AdminProductList.jsx 와 GET /api/products연동. 대시보드 통계 (GET /api/admin/stats)를 연결하여 전체/판매중/품절/재고 수량 실시간 반영. - 상품 등록: AdminProductNew.jsx와 POST /api/admin/products연동. FormData를 활용하여 상품 정보(JSON)와 이미지 파일(Multipart) 동시 전송 및 저장 로직 (AdminProductService)구현. - 상품 수정: AdminProductEdit.jsx와 PUT /api/admin/products/{id}연동. 기존 데이터 조회 및 옵션/이미지/상태 정보 수정 로직 구현. - 상품 삭제: DELETE /api/admin/products/{id} 연동 및 논리적 삭제(Soft Delete) 처리. (2) 카테고리 관리 -CategoryTable컴포넌트와 백엔드 API(GET/POST/PUT/DELETE)를 연결하여 대분류/소분류 계층형 구조의 실제 DB 데이터 제어 기능 구현. 2. 사용자(User) 페이지 상품 탐색 기능 고도화 (1) 전역 검색 기능 구현 (Header 통합) - 기존 상품 목록(ProductListPage)에 있던 검색창을 헤더(Header.js)로 이동 및 통합하여 접근성 개선. - useLocation, useSearchParam를 활용해 헤더 검색어 입력 시 상품 목록 페이지로 자동 이동 및 쿼리 스트링(?q=keyword) 전달 로직 구현. - 검색어 디바운싱(Debouncing) 처리를 통해 불필요한 API 호출 최소화. (2) 메인 페이지 상품 연동 (Home.js) - 메인 화면의 카테고리 아이콘 클릭 시, 해당 카테고리 ID(categoryNo)를 파라미터로 전달하여 상품 목록 필터링 기능 연결. - 베스트 셀러(BestSeller.js) 섹션을 실제 백엔드 API(GET /api/products?sort=popularity)와 연동하여 판매량 순 상위 상품 노출 구현. (3) 상품 목록 및 상세 페이지 API 연동 - 백엔드 Specification을 활용한 다중 필터(피부타입/고민 등) 및 정렬 기능 연동. - 상품 상세 정보(ProductDetailPage) 및 옵션/수량 선택 로직 구현. | 1. 타 도메인 기능 연동 (협업) - 리뷰 시스템 연동: 팀원이 구현한 리뷰 생성/조회 API 및 컴포넌트를 상품 상세 페이지 (ProductReviews)에 연결 및 테스트. - 장바구니 연동: 상품 상세 및 리스트의 '장바구니 담기' 버튼에 팀원이 구현한 장바구니 API(CartController) 연결. 2. 상품 페이지 기능 고도화 - 개인화 분석: 로그인한 유저와 유사한 피부 타입을 가진 구매자들의 리뷰 태그 통계 시각화 (SimilarSkinReview) 기능 구현. - 옵션/재고 로직 개선: 품절 옵션 비활성화, 옵션 선택에 따른 추가 금액 실시간 계산 등 디테일한 UI/UX 개선. 3. 프로젝트 안정화 및 팀원 지원 - 타 도메인(주문, 결제, 마이페이지 등) 팀원들의 프론트/백엔드 연동 이슈 지원. - 통합 테스트 진행 시 상품 데이터 관련 이슈 대응. |
| 추현민 | ◦ [BE]마이페이지 계정 삭제 기능 구현→현재 비밀번호 확인 ◦ [BE]마이페이지 계정 비밀번호 수정 구현→현재 비밀번호 확인/ 변경 비밀번호 재확인 ◦ [BE]소셜 로그인 임시 구현(네이버,구글) [BE]관리자 페이지 회원 조회 기능 ◦ [BE]관리자 권한 페이지 보호 라우팅(추가 설정 필요) ◦ [FE]관리자 페이지 회원 관리 탭(진행중) | ◦ [BE]리뷰 좋아요 기능 구현 ◦ 전체 코드 리팩토링 ◦ 보안 테스트 ◦ 다른 기능과 인증 연동/권한 설정 |

2. 강사님 피드백