[ 11월 6주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Coco (Cosmetic + Comment) | 프로젝트 팀원 | 팀장: 신태엽 팀원: 이규리, 이준범, 임응규, 최승훈, 추현민 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 신태엽 | - 구매 경고 알림 UI 및 로직 구현 - 상품 내 리뷰 목록에 리뷰 작성하기 버튼 기능 구현 - 리뷰 페이징 UI 및 로직 구현 - 리뷰 정렬 기능(최신순, 오래된 순, co-mate) 구현 - 재구매 확인할 수 있는 기능 구현 | - AWS 사용한 이미지 데이터 관리 기능구현 - CI/CD 활용한 배포 - 피드백 반영 - 코드 리펙토링 - 발표 PPT 준비 및 발표 준비 |
| 이규리 | - CO-MATE 페이지 내 리뷰 좋아요 API 연동 및 아이콘 상태 반영 - 미니 프로필 조회 및 팔로잉 API 연결 - 미니 프로필 피부타입 DTO 추가 - 사용자 프로필 피부타입 DTO 추가 - 작성 리뷰 수정 및 삭제 연결 - 리뷰 정렬 옵션 (최신순/별점순) API 연결 - 비회원 프로필 조회 로직 수정 - [멘토링 피드백 반영] 사용자 검색 | - [멘토링 피드백 반영] 매칭률을 통한 상품/리뷰/사용자 추천 - 메인페이지 배너 이미지 추가 - 메인/CO-MATE 페이지 반응형 CSS 추가 - 코드 리팩토링 및 점검 |
| 이준범 | 장바구니 기능 - 선택 품목 삭제 기능 프론트 UI 개발 및 연동 - Header에 장바구니 담긴 상품 갯수 표현 - 주문 페이지와 연결 - jwt 토큰 인증 로직 추가 마이페이지 - 주문 내역 리스트 조회 로직 추가 - 주문 상세 보기 페이지 구축 - jwt 토큰 인증 로직 구현 - 마이페이지 UI 수정 - skinProflie 리펙토링 | 장바구니 - 코드 리펙토링 - 주문 페이지와 UI 통일 - 데이터 검증 마이페이지 - 코드 리펙토링 - 레이아웃/UI 정리 - 데이터 검증 - 에러 처리 개선 |
| 임응규 | 결제 완료 창 -페이지에 뜨는 주문번호와 db에 저장되는 주문번호 일치 -결제 완료 후 db에 저장되지 않는 문제 해결 주문 창 -더미 데이터로 불러오던 정보를 회원 정보를 불러오게 변경 -포인트 불러오기 기능 완료 -상단 구매 진행단계 바 삭제 -파일 확장자 jsx > js 로 통일 | 장바구니 도메인과 연결 -장바구니에서 구매 선택한 상품의 정보를 받아와 구매 금액에 반영 되게끔 -결제 페이지 새로고침 시 불러왔던 가격이 안뜨는 문제 해결 -결제 완료시 장바구니 비우기 -PG사에서 결제 시 내가 주문한 상품명이 뜨게끔 |
| 최승훈 | 1. 관리자(Admin) 페이지 리팩토링 및 고도화 (1) 관리자 프론트엔드 구조 개선 - AdminLayout 및 라우팅 구조를 수정하여 유지보수성 향상. (2) 카테고리/상품 관리 로직 개선 - CategoryTable.js: 카테고리 목록 조회 시 수정일 기준 정렬 및 계층형(대분류/소분류) UI 구조화. - ProductEntity: 판매량(salesCount) 필드 및 로직 추가로 인기순 정렬 기반 마련. 2. 사용자(User) 상품 탐색 기능 완성 (검색/필터) (1) 검색 엔진 한글 매핑 적용 (Backend) - ProductService.java: 사용자가 '건성', '수분' 등 한글 키워드로 검색 시, DB에 저장된 영문 태그 코드('dry', 'hydration')로 자동 매핑하여 검색 정확도 향상 (SEARCH_KEYWORD_MAP 적용). (2) 개인화 맞춤 필터링 (Frontend) - ProductSidebar.js: 로그인 유저 전용 내 피부 맞춤 적용 토글 UI 구현. - ProductListPage.js: 토글 활성화 시 회원의 SkinProfile 정보를 불러와 필터(Query String)를 자동 적용하는 로직 구현. 퍼스널 컬러 데이터 세분화 적용. 3. 헤더(Header) 및 네비게이션 기능 강화 - Header.js: CategoryEntity의 부모-자식 관계를 활용하여 동적 메가 메뉴(Mega Menu) 구현. 대분류 호버 시 소분류 목록이 펼쳐지도록 UI/UX 개선. 4. 상품 상세 페이지 구매 유도 기능 구현 (1) 상품 바로 구매 - ProductDetailPage.js: 장바구니를 거치지 않고 useLocation state를 통해 주문 페이지(/order)로 상품 정보(옵션, 수량)를 즉시 전달하는 기능 구현. (2) 최근 본 상품 - RecentProductSidebar.js: localStorage를 활용하여 사용자가 조회한 상품 이력을 우측 사이드바에 실시간 리스트로 제공. (3) 품절 임박 알림 - ProductOptionSelector.js: 옵션 선택 시 재고가 5개 미만일 경우 "주문 폭주! 재고가 N개 남았습니다" 경고 문구 노출 로직 추가. | 1. 프로젝트 안정화 및 팀원 지원 - 통합 테스트 지원: 타 도메인(주문, 결제, 마이페이지)과 상품 데이터 연동 시 발생하는 이슈 실시간 대응. - 전체 기능 점검: 사용자/관리자 페이지 통합 테스트 진행 및 시나리오별 예외 처리 강화. 2. 관리자(Admin) 시스템 최종 최적화 - UI/UX 무결성 검증: 리팩토링 및 라우팅 변경에 따른 관리자 전 메뉴 접근성 및 기능 작동 전수 검사. - 코드 클린업: 파일 구조 개편 후 불필요해진 레거시 코드 제거 및 주석 정비. 3. UI/UX 디테일 및 콘텐츠 완성도 향상 - 메인 페이지 콘텐츠 보강: 메인 배너 슬라이더 기능 고도화 - 미비된 UI/UX 보완: 개발 단계에서 임시로 비워둔 영역(Placeholder)에 실제 컴포넌트 적용 및 디자인 추가. 4. 최종 산출물 정리 - 문서 최신화: API 명세서, 기획서, Notion 등 프로젝트 산출물 최신화. |
| 추현민 | 1. 약관동의 - 서비스 이용약관 팝업 2. 약관동의 - 개인정보 처리방침 팝업 3. 메인페이지 footer 약관 페이지 적용 4. 회원/로그인 CSS 통일, 반응형 애니메이션 추가 5. 리뷰 작성, 수정, 삭제 권한/주문기록 매치 확인 로직 추가 6. 멘토링 반영- 스킨프로필 작성 유도 팝업 7. 로그인시 스킨프로필 유무 확인 8. 관리자 계정 확인절차 제외 로직 | 1. 토큰 필요 API - JWT 전체 연동 점검 및 적용 테스트 2. 소셜 로그인 작업 마무리 추가 정보 기입 최적화 3. 코드 리팩토링 4. 마이페이지 회원정보 수정 추가 |

2. 강사님 피드백