최종 프로젝트 기획안

2025년 11월 07일

| 프로젝트 조명 | Coco(Cosmetic + Comment) |
| --- | --- |
| 프로젝트 팀원 | 팀명: Coco(Cosmetic + Comment): 화장품과 후기라는 핵심 요소를 결합한 이름 팀장: 신태엽 (1명) - 주요 역할: 프로젝트 총괄 PM (Project Manager) - 상세 책임: - 최종 의사결정 및 팀원 간 의견 조율 - WBS 기반 전체 개발 일정 수립 및 진행 상황 관리 - GitHub 브랜치 전략 수립 및 코드 머지(Merge) 관리 - 담당 도메인: 리뷰 (핵심 기능) - 상세 책임: - 리뷰(포토/텍스트) 작성, 조회, 수정, 삭제 (CRUD) 기능 (FE/BE) - 상품별 평점 시스템 및 통계 구현 (BE) - 리뷰 대상자 확인 로직 (예: 구매한 회원만 작성 가능) (BE) - 관리자(Admin) 페이지: 리뷰 관리, 리뷰어 관리 기능 개발 (FE/BE) 팀원: 이규리, 이준범, 임응규, 최승훈, 추현민 (5명) - 주요 역할: 풀스택(FE/BE) 기반 도메인(기능) 설계 및 개발 추현민 (회원 / 인증 담당) - 담당 도메인: 회원 관리 (로그인, 회원가입, 회원정보찾기 등) - 상세 책임: - JWT기반 인증 및 인가 시스템 구축 (BE) - 소셜 로그인(OAuth: 카카오, 구글 등) 기능 구현 (FE/BE) - 회원가입 폼 및 유효성 검사 (FE) - 이메일 인증 구현(BE) - 비밀번호 아이디 찾기(FE/BE) - 관리자(Admin) 페이지: 회원 관리, 포인트 관리 기능 개발 (FE/BE) 최승훈 (상품 / 검색 담당) - 담당 도메인: 상품, 검색 - 상세 책임: - 상품 목록(카테고리별 조회 포함), 상품 상세 페이지 API 및 UI 구현 (FE/BE) - 상품 검색 기능 구현 (BE) - 관리자(Admin) 페이지: 담당 도메인(상품) 관련 CRUD 기능 개발 (상품 등록, 수정, 삭제 등) (FE/BE) 이규리 (Co-mate / 메인 / 공통 UI 담당) - 담당 도메인: Co-mate, 메인페이지, 공통 UI/UX) - 상세 책임: - Co-mate(커뮤니티) - 좋아요, 댓글 등 (리뷰 포함) 사용자 상호작용 기능 (FE/BE) - 메인페이지: - 메인페이지 UI/UX 구현 (FE) - 공통 UI/UX (FE): - 헤더(Header), 푸터(Footer), 네비게이션 바 등 공통 레이아웃 임응규 (주문 / 결제 담당) - 담당 도메인: 주문 및 결제 - 상세 책임: - 결제 및 주소검색 API연동 및 결제 프로세스 구현 (FE/BE) - 주문 생성, 조회, 취소 로직 구현 (BE) - 주문 내역 확인 페이지 구현 (FE) - (결제 관련) 트랜잭션 관리 및 예외 처리 (BE) 이준범 (장바구니 담당 / 마이페이지) - 담당 도메인: 장바구니 - 상세 책임: - 장바구니 상품 추가, 조회, 수량 변경, 삭제 (CRUD) 기능 (FE/BE) - 장바구니와 주문 프로세스(임응규) 간의 데이터 연동 (FE/BE) - 주문내역, 주문 상세보기, 프로필 설정, 계정 설정, 내 리뷰 페이지 및 co-mate 페이지 구현 (FE) 공통 협업 영역 (팀원 전체) - 이 영역은 6명의 팀원이 공동으로 책임을 나누어 개발 및 관리합니다. - 인프라 및 배포 (DevOps): - 초기 DB 스키마 설계 및 ERD 작성 (팀원 전체) - AWS 클라우드 인프라 구축 - CI/CD 파이프라인 구축 및 배포 |
| 프로젝트 주제 | 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현 - 'co-mate' 매칭과 개인화 맞춤 기능을 통해 구매 실패 없는 쇼핑 경험을 제공합니다. 단순 상품 판매 쇼핑몰을 넘어, 사용자의 상세한 피부 프로필 데이터를 기반으로 나와 꼭 맞는 'co-mate'을 찾아주는 커뮤니티를 구축합니다. 신뢰도 높은 리뷰 데이터를 분석하여 정보 탐색부터 구매까지의 전 과정에서 개인에게 최적화된 새로운 쇼핑 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. |
| 타겟층 및 벤치마킹 사이트 | - 타겟층 - 핵심 타겟: 광고보다 실제 사용자의 후기를 신뢰하며, 구매 전 뷰티 커뮤니티나 리뷰 앱에서 꼼꼼하게 정보를 탐색하는 20~30대 여성. 특히 자신과 비슷한 피부 타입을 가진 사람의 후기를 적극적으로 찾아보는 '체리슈머(Cherry-sumer)'를 핵심 고객으로 설정한다. - 1차 확장 타겟: 최신 뷰티 트렌드에 민감하고, SNS를 통해 자신의 경험을 공유하는 것을 즐기는 10대 후반 ~ 20대 초반 사용자를 1차 확장 타겟으로 설정한다. 이들은 'Co-mate' 커뮤니티 기능과 리뷰 보상 시스템을 통해 적극적인 콘텐츠 생산자(리뷰어)로 활동할 가능성이 높다. - 미래 확장 타겟: 뷰티나 그루밍에 이제 막 관심을 갖기 시작한 20~30대 남성은 서비스의 잠재적인 성장 동력이지만, 핵심 타겟(체리슈머)과는 완전히 다른 정보 탐색 방식과 니즈를 가지고 있다. 따라서, 이들은 초기 타겟 범위에서는 제외하며, 런칭 후 핵심 타겟이 안정화되는 시점에 이들을 위한 별도의 사용자 여정(예: 남성 전용 큐레이션, 입문자 가이드)을 설계하여 2차 고도화 과제로 진행한다. - 벤치마킹 사이트 - 화해: 성분 분석과 사용자 리뷰를 결합하여 신뢰도를 확보한 대표적인 뷰티 앱. 특히 사용자 피부 타입에 기반한 리뷰 필터링 기능과 랭킹 시스템은 본 프로젝트의 핵심 기능을 구현하는 데 가장 중요한 벤치마킹 대상이다. - 오늘의집: 인테리어 커뮤니티에서 시작하여 커머스로 성공적으로 확장한 사례. 사용자들이 직접 올린 콘텐츠(사진, 노하우)가 어떻게 자연스럽게 구매로 이어지는지에 대한 비즈니스 모델과 커뮤니티 활성화 전략을 벤치마킹하기에 좋다. - 올리브영 (온라인몰): 국내 1위 H&B 스토어로서, 방대한 상품 데이터와 실시간 랭킹, 사용자 리뷰 시스템의 UI/UX를 참고하기 좋다. 특히 직관적인 상품 카테고리 구성과 구매 프로세스는 쇼핑몰의 기본 기능을 설계할 때 좋은 레퍼런스가 된다. |
| 프로젝트 수행 방향 (주요 기능 설명) | 본 프로젝트는 단순 상품 판매를 넘어, '데이터 기반의 신뢰도 높은 리뷰 커뮤니티'를 구축하는 것이 핵심 목표입니다. 이를 위해 기본적인 쇼핑몰 기능 위에 고도화된 개인 맞춤 기능과 사용자의 참여를 유도하는 차별화된 리뷰 시스템을 구현합니다. 1. 기본 쇼핑몰 기능 구현 - 회원/상품/주문/결제: 안정적인 이커머스의 기반이 되는 회원 관리, 상품 조회, 장바구니, 주문/결제, 관리자 페이지 등 필수 기능을 우선적으로 구축을 진행합니다. 2. 고도화된 개인 맞춤 기능 - '내 정보로 필터링' 원클릭 기능: 사용자가 저장한 피부 프로필(타입, 톤, 고민)을 기반으로, '내 정보로 필터링' 버튼 하나만 누르면 모든 리뷰를 즉시 필터링하여 자신에게 유의미한 정보만 빠르게 탐색할 수 있는 직관적인 환경을 제공합니다. - 'co-mate' 매칭 및 추천: 사용자의 프로필 및 구매 이력을 분석하여 가장 유사한 사용자('co-mate')를 매칭합니다. 'co-mate'의 리뷰와 구매 상품을 우선 노출하여 광고보다 신뢰도 높은 맞춤형 추천을 구현합니다. 3. 신뢰도 및 참여를 높이는 리뷰 시스템 - 리뷰의 가이드 라인: - 리뷰의 작성이 어려운 사람들을 위해 가이드라인을 제공하여 리뷰의 작성을 활성화합니다. - 리뷰어 보상 및 랭킹: - 양질의 리뷰어에게 꿀팁 전도사, 파운데이션 전문가 등의 뱃지를 부여하고 '명예의 전당' 랭킹 시스템을 도입하여 사용자의 적극적인 참여와 양질의 리뷰 작성을 유도합니다. - 체계적인 리뷰 작성 환경 구축: - 항목별 상세 별점: 전체 별점 외에 발림성, 보습력 등 세부 항목에 대한 별도 평가를 도입하여 리뷰의 구체성을 높입니다. - 맥락을 담은 포토 리뷰: 사진 첨부 시 자연광/실내조명, 필터 유무 등 촬영 환경 정보를 태그로 추가하여 포토 리뷰의 신뢰도를 확보합니다. - 리뷰의 가이드 라인: 리뷰의 작성이 어려운 사람들을 위해 가이드라인을 제공하여 리뷰의 작성을 활성화합니다. - 저평점 리뷰의 데이터화 및 활용: - 별점 1~2점 리뷰 작성 시, #트러블유발, #기대이하 등 '실패 원인' 태그를 필수로 선택하게 합니다. - 이 데이터를 활용하여 비슷한 피부 타입의 사용자에게 "고객님과 같은 피부 타입의 사용자 65%가 #트러블유발 리뷰를 남겼어요." 와 같은 '구매 경고 알림'을 제공하고, 더 적합한 대안 상품을 추천합니다. - 별점 신뢰도 확보: - 최소 10개 이상의 리뷰가 누적된 상품에만 평균 별점을 노출하여, 소수 리뷰에 의한 평점 왜곡을 방지합니다. |
| 프로젝트 수행 도구 | 1. 형상 관리 (Version Control) - Git: 소스 코드의 버전을 관리하고 변경 이력을 추적. - GitHub: Git으로 관리되는 프로젝트를 원격으로 저장하고 팀원들과 코드를 공유하는 플랫폼. 2. 통합 개발 환경 (IDE) - Eclipse 및 IntelliJ IDEA: Spring Boot 기반의 백엔드 개발을 위한 통합 개발 환경. - Visual Studio Code: 프론트엔드(React, HTML/CSS 등) 개발을 위한 코드 에디터. 3. 협업 및 커뮤니케이션 (Collaboration & Communication) - Slack: 팀원 간의 실시간 소통, 개발 관련 이슈 공유 및 빠른 의사결정을 위한 메신저. - Notion: 프로젝트 기획, 회의록 작성, WBS(작업분업구조) 등 문서 관리 및 진행 상황 공유를 위한 협업 툴. 4. 디자인 및 기획 (Design & Planning) - Figma: UI/UX 디자인, 와이어프레임 및 프로토타입 제작을 위한 디자인 툴. - FigJam / dbdiagram.io: 데이터베이스 스키마 설계를 위한 ERD(개체-관계 다이어그램) 작성 툴. 5. 데이터베이스 관리 (Database Management) - SQL Developer: Oracle 데이터베이스에 연결하여 데이터를 조회하고 관리하는 툴. |

| 프로젝트 목적 | 본 프로젝트의 목표는 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰을 구현하는 것입니다. 소비자는 본 서비스를 통해 나와 꼭 맞는 'co-mate'을 발견하고, 그들의 솔직하고 상세한 리뷰를 통해 화장품 구매 실패 확률을 획기적으로 줄일 수 있습니다. 또한, AI 추천과 같은 기술을 통해 자신에게 최적화된 제품을 쉽고 재미있게 찾는 새로운 쇼핑을 경험하게 됩니다. |  |
| --- | --- | --- |
| 필수 기능 | 필수 기능 우선순위 - [1순위-Core] 기능의 완성을 목표로 진행. - [1순위-Core]: 이 기능이 없으면 서비스의 핵심 가치를 증명할 수 없음. - [2순위-Standard]: 서비스의 완성도와 사용자 편의성을 높이기 위한 주요 기능. - [3순위-Expansion]: 서비스 고도화 및 추가적인 가치 창출을 위한 확장 기능. A. 기본 쇼핑몰 기능 - 회원 관리: - 회원가입, 로그인/로그아웃 [1순위-Core] - 마이페이지 (주문 내역, 회원 정보 수정 등) [2순위-Standard] - 소셜 로그인 (카카오, 네이버 등) [2순위-Standard] - 상품: - 카테고리별 상품 목록 조회 [1순위-Core] (예시) - 스킨케어: 클렌저, 토너/패드, 에센스/세럼, 크림, 선케어 - 메이크업: 파운데이션/쿠션, 아이섀도우, 립스틱/틴트 - 바디/헤어: 바디워시, 바디로션, 샴푸, 트리트먼트 - 옴므: 올인원, 쉐이빙 케어, 맨즈 그루밍, 헤어 스타일링 - 상품 상세 정보 페이지 [1순위-Core] - 상품 검색 기능 [1순위-Core] - 주문/결제: - 장바구니 기능 [1순위-Core] - 주문하기 (배송지 입력, 쿠폰/포인트 사용) [1순위-Core] - 결제 시스템 연동 [1순위-Core] - 주문 내역 조회 [1순위-Core] - 관리자 페이지: - 상품 등록 및 재고 관리 [1순위-Core] - 회원 관리 (권한, 상태) [2순위-Standard] - 후기(리뷰) 관리 (악성 후기 삭제, 우수 리뷰어 선정 등) [2순위-Standard] - 포인트 관리 (포인트 발급 관리) [2순위-Standard] - 리뷰어 관리 (랭킹 및 뱃지 기준 설정) [3순위-Expansion] B. 리뷰 중심 특화 기능 - 상세한 회원 프로필: - 필수: 피부 타입(건성, 지성, 복합성, 민감성), 피부 톤(쿨톤, 웜톤, 뉴트럴톤) [1순위-Core] - 선택: 주요 피부 고민(모공, 트러블, 홍조 등) [2순위-Standard] - 리뷰 작성 기능 (CRUD): - 별점 평가 (0.5 단위) [1순위-Core] - 텍스트 리뷰 (최소/최대 글자 수 제한) [1순위-Core] - 사진 첨부 기능 [1순위-Core] - 장점/단점 요약 입력 [1순위-Core] - 구매내역을 통한 리뷰 신뢰도 확보 [1순위-Core] - '#건성추천', '#인생템'과 같은 해시태그 기능, 리뷰 탐색 기능 [2순위-(Standard)] - 다중 필터: 회원 프로필 정보(피부 타입, 톤, 고민)를 기반으로 리뷰 필터링 [1순위-Core] - 정렬: 최신순, 도움순, 별점 높은/낮은 순 [1순위-Core] - '도움이 돼요': 유용한 리뷰를 추천하는 기능 [1순위-Core] - Co-mate / 참여 유도 기능: - co-mate: 나와 프로필(피부 타입, 톤 등)이 유사한 사용자 찾기 및 팔로우 [1순위-Core] - 리뷰어 랭킹/뱃지: 우수 리뷰 작성자에게 포인트, 뱃지 등 보상 제공 [3순위-Expansion] |  |
| 포함 기술 | Frontend - Core: TypeScript - 선정 이유: 대규모 프로젝트에서 코드의 안정성과 유지보수성을 향상시키며, API 명세를 맞출 때 오류를 줄일 수 있습니다. - Library/Framework: React 18.x - 선정 이유: 컴포넌트 기반 구조로 UI의 재사용성과 유지보수성이 뛰어나고, Virtual DOM을 통해 동적인 화면에서도 높은 성능을 보장합니다. - 상태 관리: (Redux, Zustand, Recoil등 활용) - 선정 이유: 회원정보, 장바구니, 필터 설정 등 앱 전역에서 공유되어야 하는 상태를 효율적으로 관리합니다. - 서버 상태 관리: TanStack Query (React Query) - 선정 이유: 상품 목록, 리뷰 목록 등을 서버에서 가져오고, 캐싱, 재요청(refetching) 등을 자동화하여 성능을 최적화하고 코드를 간결하게 유지합니다. - 라우팅: React Router - 선정 이유: 페이지 이동(메인, 상품 목록, 상세, 마이페이지 등)을 관리하는 표준 라이브러리입니다. - 스타일링: Styled-components - 선정 이유: 컴포넌트 기반의 스타일링을 적용하여 유지보수성을 높입니다. Backend - Language: Java 21 - 선정이유: LTS(장기 지원) 버전으로 안정성이 검증되었으며, 가상 스레드 등 최신 언어 기능 활용을 통해 성능 최적화가 가능합니다. - API 구축: Spring Web - 선정 이유: 모든 기능에 필요한 RESTful API를 구축하는 핵심 모듈입니다 (React와 통신). - Data Persistence: Spring Data JPA - 선정 이유: 회원, 상품, 주문, 리뷰 데이터를 RDBMS에 쉽게 저장하고 조회(CRUD)할 수 있게 해주는 ORM 기술입니다. - Security: Spring Security - 선정 이유: Spring 기반 프로젝트에서 인증/인가를 구현하는 사실상의 표준으로, 보안 관련 기능을 직접 구현하는 것보다 안정적이고 편리하여 선택했습니다. - 인증 방식: JWT (JSON Web Token) - 선정 이유: React(Stateless)와 Spring Boot(API 서버) 간의 인증을 처리하는 표준 방식입니다. Spring Security와 통합하여 사용합니다. - 소셜 로그인: Spring Security OAuth2 Client - 선정 이유: 카카오, 네이버 로그인을 쉽게 구현할 수 있도록 지원합니다 - 유효성 검사: Spring Validation - 선정 이유: 회원가입, 리뷰 작성 시 입력 데이터(이메일 형식, 글자 수 제한 등)가 유효한지 검증합니다. Database & Infrastructure - Database: Oracle 21c - 선정 이유: 회원, 상품, 주문 등 정형화된 데이터를 안정적으로 저장합니다 (JPA와 연동). - 검색 엔진: Elasticsearch - 선정 이유: '내 정보로 필터링', 상품 검색 등 다중 조건 필터링을 매우 빠른 속도로 처리해줍니다. RDBMS만으로는 수십만 건 이상의 데이터에서 실시간 필터링이 어렵기 때문입니다. - 이미지/파일 저장소: AWS S3 - 선정 이유: 상품 이미지, 리뷰 포토 등 업로드 파일을 저장하는 전용 스토리지입니다. 서버 부담을 줄이고 안정적인 파일 서비스를 제공합니다. - 캐시 (Cache): Redis - 선정 이유: 자주 조회되는 상품 정보, 랭킹 등을 메모리에 캐싱하여 DB 부하를 줄이고 응답 속도를 향상시킵니다. |  |

□WBS 첨부(OR 별도로 폴더에 업로드)

WBS - Notion