[ 12월 8주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Coco (Cosmetic + Comment) | 프로젝트 팀원 | 팀장: 신태엽 팀원: 이규리, 이준범, 임응규, 최승훈, 추현민 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 신태엽 | E2C, Jenkins 활용하여 배포 및 테스트 완료 404 에러 해결 리뷰 이미지 미리보기 및 수정 페이지 이미지 오류 해결 소나큐브 활용해서 코드 리펙토링 | 최종 발표 준비 ppt 및 대본 준비 코드 분석 |
| 이규리 | 메인 페이지/CO-MATE 반응형 CSS 적용 CO-MATE 코드 점검 및 리팩토링 발표자료 PPT 수정 | 발표자료 PPT 수정 |
| 이준범 | api endpoint 수정 발표자료 ppt 수정 작성 테스트 데이터 추가 장바구니 로직 테스트 진행 | 최종 발표 ppt 준비 테스트 데이터 추가 |
| 임응규 | - 결제 트랜잭션 구현 - 결제 무결성 검증 로직 구현 - 결제 저장 오류 해결-포트원 REST API KEY 변경 - 코드 리팩토링-콘솔 로그, 에러 및 안쓰는 코드 제거 - 결제/주문 프로세스 로직 수정 - (멘토링 피드백) 포인트 입력창 콤마 추가 | - 주문/결제 최종 테스트 - 상품 리뷰 작성 - 코드 리팩토링 |
| 최승훈 | 1. 메인 페이지 UI/UX 개선 및 로딩 최적화 - 스켈레톤 UI 적용: 데이터 로딩 시 빈 화면 대신 스켈레톤을 노출하여 체감 속도 개선 (인기 상품 슬라이더, 추천 메이트 영역). - 레이아웃 정리: 헤더 메뉴 직관화(고객센터 → 공지사항 변경) 및 홈 화면 내 중복된 카테고리 메뉴 영역 제거. - 스타일 통일: 메인 배너 버튼 스타일(Round 타입) 및 텍스트 정렬 통일로 시각적 일관성 확보. 2. 통합 코드 품질 향상 (SonarQube 이슈 해결) – 정적 코드 분석 반영: FE/BE 전반의 SonarQube 이슈(잠재적 버그, 코드 스멜) 해결. - 안정성 강화: 백엔드 의존성 주입(DI) 구조 개선 및 프론트엔드 React PropType 검증 강화로 런타임 에러 방지. - 웹 접근성 준수: 프론트엔드 마크업 및 ARIA 속성 보완을 통한 접근성 표준 준수. 3. 이미지 처리 성능 최적화 - 업로드 최적화: 이미지 업로드 시 리사이징 로직을 적용하여 서버 저장 공간 절약 및 로딩 속도 개선. - 안정성 확보: 이미지 처리 라이브러리 교체 및 업로드 실패 시 대체 로직(Fallback) 구현, 캐싱 정책 적용. 4. 배포 환경 안정성 테스트 및 운영 데이터 관리 - 배포 검증: 배포 서버 환경에서 API 엔드포인트 및 이미지 도메인 연동 상태 최종 테스트. - 운영 데이터 현행화: 배포 서버 내 상품(마스크 팩 등) 데이터 추가 및 최신 이미지 리소스 반영 확인. | 1. 프로젝트 최종 마무리 - 전체 기능 통합 테스트 및 잔존 버그 픽스 - 프로젝트 최종 발표 자료(PPT) 준비 2. 산출물 정리 및 문서화 - 문서 현행화: 기획서, WBS, API 명세서 등 프로젝트 산출물 최종 정리 - GitHub 정리: 프로젝트 README.md 작성 (기술 스택, 실행 방법, 트러블 슈팅 등 정리) |
| 추현민 | SonarQube 보안 경고 해결 1. CSRF 보호 비활성화 경고 해결 2. 디버그 코드 제거 3. 하드코딩된 IP 주소 제거 4. 하드코딩된 시크릿 키 제거 Css 수정/리팩토링 소셜로그인 ip 재등록 | 종합 테스트 및 마무리 |

2. 강사님 피드백