**[월 1~2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | **사용자 후기 중심의 뷰티 아이템 쇼핑몰 구현** | | |
| **프로젝트 팀명** | Coco (Cosmetic + Comment) | 프로젝트 팀원 | 팀장: 신태엽  팀원: 이규리, 이준범, 최승훈, 추현민, 임응규 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | **-프로젝트 주제 선정 및 리서치: 뷰티 후기 중심 커머스 서비스 비교 분석 및 차별점 도출**  **- 요구사항 분석 및 명세서 작성: 사용자/관리자 기능 세부 정의 (회원가입, 로그인, 리뷰작성, 상품관리 등)**  **- 프로젝트 기획서 작성: 서비스 목적, 핵심 기능, 기대효과 및 역할분담 구체화**  **- DB 설계: 회원, 상품, 리뷰, 장바구니, 주문 테이블 설계 및 관계(1:N, N:M) 정의 / ERD 작성**  **- Flow Chart 작성: 사용자 중심의 전체 서비스 흐름도 제작 (로그인→상품조회→리뷰작성→주문 흐름)**  [**FlowChat Figmajam**](https://www.figma.com/board/rAEA5qcOTXESwf9m2Sovkr/4%EC%A1%B0?node-id=231-4413&t=pEtn3qnEAsl2KO3t-1)  **- WBS 작성: 프로젝트 전체 업무를 기획 설계–개발–병합 및 테스트–배포-발표 단계로 구분하여 세부 일정 및 역할 분담 구성**  **- 개발 환경 구축: Spring Boot + React 기반 개발환경 설정 / GitHub 협업 환경 구성 및 브랜치 전략 수립**  **- API EndPoint 설계: 회원, 상품, 리뷰, 장바구니 관련 REST API 엔드포인트 명세 초안 작성**  **- UI/UX 설계: 메인 페이지, 로그인/회원가입, 상품 상세, 장바구니 등 주요 화면 와이어프레임 작성** | **- 프론트엔드 개발: React Router로 페이지 이동 구성 / Axios로 백엔드 API 연동 테스트**  **- 백엔드 기능 구현: 회원가입 및 로그인(JWT 기반 인증), 상품 CRUD API, 리뷰 작성·조회 기능, 장바구니 추가/삭제 기능 개발**  **- DB 연동 테스트: Oracle 환경에서 JPA 매핑 검증 및 더미 데이터 테스트**  **- 협업 관리: GitHub Pull Request 리뷰 및 코드 병합 전략 수립 / 개발 진척도 공유 회의 진행** |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
|  |